Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto APT avanza según lo planificado. Durante este periodo se trabajó en la primera épica y el primer sprint, desarrollando las cinco historias de usuario iniciales relacionadas con el registro de ingreso de vehículos. Se completaron las etapas de análisis, diseño y documentación, cumpliendo los objetivos específicos de digitalizar el proceso y asegurar la trazabilidad de la información. No se han realizado ajustes en los objetivos ni en la metodología Scrum, manteniéndose el ritmo y los resultados esperados.. |
| --- | --- |
| Objetivos | No se ha aplicado |
| Metodología | No se ha aplicado |
| Evidencias de avance | La evidencia presentada corresponde al desarrollo de la primera épica y el primer sprint, incluyendo las cinco historias de usuario iniciales y un prototipo web con base de datos funcional. Este avance demuestra la digitalización del proceso de ingreso de vehículos y la correcta aplicación de la metodología Scrum, asegurando la calidad del proyecto mediante buenas prácticas de programación y diseño estructurado. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollar una solución de software aplicando metodologías ágiles y buenas prácticas. Construir modelos de datos escalables según los requerimientos del sistema. Gestionar proyectos informáticos y proponer soluciones tecnológicas eficientes. Implementar soluciones sistémicas para automatizar procesos del negocio. Realizar pruebas y asegurar la calidad del software desarrollado. | Análisis de requerimientos y definición de funcionalidades principales. Diseño del modelo de datos y estructura de la base de datos. Desarrollo del backend utilizando Python para la lógica del sistema. Creación del frontend y pruebas del prototipo en Visual Studio. Integración del sistema web con la base de datos funcional.  Pruebas de funcionamiento y corrección de errores.  Documentación técnica y validación del avance con el equipo. | Hardware: Computadores personales con conexión a internet. Software: Visual Studio, Python, MySQL (o similar para base de datos), navegador web. Recursos humanos: Equipo de desarrollo (Scrum Master, Product Owner, desarrolladores). Herramientas de gestión: Trello o Jira para control de tareas, GitHub para control de versiones. Material de apoyo: Documentación técnica, guías de buenas prácticas y requisitos del cliente. | Registro digital de patente y fotos (guardia de acceso): 1 día Validación de documentación y creación de OT (recepcionista): 1 día Panel en tiempo real y asignación de mecánicos (jefe de taller): 1 día y medio Registro de entrega y devolución de llaves (encargado de llaves): 1 día Confirmación de devolución de vehículo prestado (ventas): 1 día | Las actividades de programación, diseño y desarrollo inicial del proyecto las realizamos Matías Vásquez, Diego Jiménez y Dilan Navarro. Trabajamos de forma colaborativa, repartiéndonos las tareas según las necesidades de cada etapa y apoyándonos mutuamente en la implementación del sistema y la creación de la base de datos. | Durante el desarrollo del proyecto, una de las principales dificultades que enfrentamos fue que, en algunos momentos, el código se volvía complejo y difícil de entender por la cantidad de líneas o por errores que surgían durante la programación. Sin embargo, un facilitador importante fue el tiempo que tuvimos para trabajar y organizar bien cada etapa, lo que nos permitió revisar, corregir y avanzar sin presiones, logrando cumplir con los objetivos del proyecto. | Registro digital de patente y fotos (guardia de acceso): ✅ Completado Validación de documentación y creación de OT (recepcionista): ✅ Completado Panel en tiempo real y asignación de mecánicos (jefe de taller): ✅ Completado Registro de entrega y devolución de llaves (encargado de llaves): ✅ Completado Confirmación de devolución de vehículo prestado (ventas): ✅ Completado | No se han aplicado cambios ni ajustes |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Uno de los factores que ha facilitado el desarrollo del proyecto ha sido el tiempo disponible para planificar y programar con calma, además del buen trabajo en equipo que hemos mantenido. En cuanto a las dificultades, en algunos momentos el código se volvió complejo y aparecieron errores que tomaron tiempo en corregir, especialmente por la cantidad de líneas y dependencias entre módulos. Para solucionarlo, decidimos revisar el código en conjunto, hacer pruebas por partes y apoyarnos en documentación y ejemplos prácticos para identificar los fallos.

Actividades ajustadas o eliminadas: Hasta el momento no ha sido necesario realizar ajustes en el plan de trabajo, ya que hemos logrado avanzar según lo planificado desde el inicio. Esto ha sido posible gracias a una buena organización del equipo, al tiempo adecuado que tuvimos para desarrollar cada etapa y a la comunicación constante entre nosotros, lo que nos permitió resolver cualquier dificultad sin alterar las actividades programadas..

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Hasta el momento, todas las actividades se han desarrollado según la planificación, sin retrasos ni inconvenientes que afecten el avance del proyecto. Gracias a la buena organización del equipo y a la distribución equilibrada de tareas, hemos podido cumplir con los plazos establecidos y mantener el ritmo esperado en cada etapa del desarrollo.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.